Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 03.05.2023 | | |
| Mattino | 09:05 – 12:20 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * 09:05 – 09:50: Ho fatto i requisiti. * 09:50 – 10:35: Ho apportato piccole modifiche al GANTT quali: calendario lavorativo e spostamento di alcune attività. * Ricreazione. * 10:50 – 11:10 Ho apportato modifiche al GANTT cambiando i test. * 11:10 – 11:40: Ho fatto i test case. * 11:40 – 12:20: Ho iniziato a fare il GANTT consuntivo. * Pausa * 13:15 – 13:50: Ho fatto lo schema di rete. * 13:50 – 15:00: Ho fatto la GUI del sito. * 15:00 – 15:40: Ho aggiornato il GANTT consuntivo. * 15:40 – 16:30: Ho fatto la documentazione aggiungendo i test case, requisiti e le info per il nuovo progetto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema in particolare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in linea con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Fare il diagramma del Database. |