Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 10.05.2023 | | |
| Mattino | 09:05 – 12:20 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * 09:05 – 10:35: Ho migliorato il css delle pagine ed ho separato le route per avere più pulizia nel codice. * Pausa * 10:50 – 12:20: Ho messo le classi al modellino 3D del settore B, e del settore A le finestre del terzo e quarto piano. * Pausa * 13:15 – 14:15: Ho messo le classi mancanti del settore A al modello 3D. * 14:15 – 14:45: Ho continuano la documentazione mettendo la descrizione delle interfacce nella progettazione. * 14:45 – 15:00: Ho cambiato i requisiti in accordo con ciò di cui ho discusso con Poncini. * 15:00 – 16:30: Ho continuato la documentazione aggiungendo alcuni capitoli di implementazione riguardanti il database. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Per separare le route ho dovuto utilizzare l’export dei moduli in quanto l’import non funziona. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la documentazione e creare uno script che crea i dati delle finestre del database partendo dal modello 3D. |