Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 12.05.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | 12:30 – 14:00 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * 08:20 – 09:15: Ho creato i capitoli della documentazione che dovrò riempire, così da avere un template da seguire. Ad esempio ho aggiunto nell’analisi dei mezzi alcuni software/librerie che ho usato, le route che vengono gestite dal sito, la gestione delle sessioni/login, come viene utilizzato threeJS, le route. * 9:15 – 09:30: Ho fatto vedere a Poncini il lavoro che ho svolto ed abbiamo concordato i prossimi passi da eseguire, cioè: far visualizzare prima le finestre aperte e poi opzionalmente si possono visualizzare tutte le altre, far visualizzare le statistiche sulla singola finestra (tempo aperta / chiusa), aggiungere degli indicatori nella lista delle classi / finestre in modo da rendere ben visibile a persone con problemi di daltonismo, ma anche per avere un feedback visivo più rapido, le finestre aperte o chiuse, poter filtrare per piano ed in fine se non va a discapito della consegna del progetto: aggiungere al database la tabella “Aula” con il nome e la facciata, in questo modo si può visualizzare l’elenco delle finestre in base alla facciata. * 09:30 – 09:50: Ho continuato la documentazione aggiungendo il punto 2.5 e parlando delle tecnologie utilizzate. * PAUSA * 10:05 – 11:35: Ho continuato la documentazione spiegando le tecnologie utilizzate ed iniziato il capitolo 3 spiegando le route utilizzate e in generale cosa fanno. * PAUSA * 12:30 – 14:00: Ho continuato il capitolo sull’implementazione parlando di come gestisco le sessioni, il login, logout e di come ho utilizzato la librearia Three.js |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema in particolare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la documentazione e implementare la ricerca per piano o il filtro per finestre aperte/chiuse. |