Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 16.05.2023 | | |
| Mattino | 08:20 – 11:35 | Pomeriggio | – |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * 08:20 – 09:10: Ho installato nel raspberry il sistema operativo Ubuntu Server. * 09:10 – 09:30: Ho parlato con la perita ed abbiamo discusso sull’andamento del progetto e guardato cosa manca alla documentazione. * 09:30 – 09:45: Ho continuato a configurare del raspberry. * PAUSA * 10:00 – 10:35: Ho dovuto rifare la scheda SD in quanto non riuscivo più a fare il login e il problema poteva essere l’utente che ho impostato nell’imager del raspberry. * 10:35 – 11:00: Ho installato e configurato il database nel raspberry. In particolare ho cambiato la password dell’utente root e i vari permessi. * 11:00 – 11:35: Ho fatto il dump delle tabelle dai file del repository ed ho fatto partire node. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il web server non è raggiungibile dall’esterno e devo capire quale è il problema. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Sistemare il fatto che il server non sia accessibile dall’esterno. |