Diario di lavoro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Luogo | Canobbio | | |
| Data | 24.05.2023 | | |
| Mattino | 09:05 – 12:30 | Pomeriggio | 13:15 – 16:30 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| * 09:05 – 10:35: Ho iniziato a fare il manuale. * PAUSA * 10:50 – 11:15: Ho finito il manuale spiegando le varie interfacce, il loro utilizzo e funzione. * 11:15 – 12:00: Ho risolto alcuni problemi relativi ai privilegi dell’utente nel database che non poteva scrivere nella tabella *LOG* perché utilizzavo il *grant* update al posto di quello insert. * 12:00 – 12:30: Ho continuato la documentazione parlando della struttura delle cartelle. * PAUSA * 13:15 – 14:15: Ho creato un demone per far partire il progamma. * 14:15 – 15:00: Ho continuato la documentazione concludendo il capitolo delle conclusioni. * 15:00 – 16:30: Ho riguardato la documentazione scrivendo le conclusioni e aggiustando gli orari del gantt consuntivo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto alcuni problemi per il demone in quanto se si faceva partire node passando l’intera path del file server.js le chiamate alle risorse del server non andavano più. Per risolvere questo problema ho creato un file bash che il demone fa partire, il quale esegue il *cd* fino al file server.js e poi fa partire tramite node il programma. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Creare il manuale utente. |